|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险排序 | 风险项名称 | 风险描述 | 风险缓解方案 |
| 1、 | 项目时间短 | 资源风险 | 提高工作效率、合理安排开发计划 |
| 2、 | 缺乏开发经验 | 技术风险 | 多问指导老师 |
| 3、 | 时间安排不够合理 | 进度风险 | 对开发进度进行实时监  控进行调整 |
| 4、 | 设备故障 | 资源风险 | 提前完成任务 尽快解决问题 |
|  |  |  |  |

1. 里程碑计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **迭代** | **任务描述** | **成果** | |
| Sprint0 | 6.26 – 6.30 | 1.Android开发学习  2.RESTful API规约、学习  3.Windows图形化编程学习  4.UI原型设计  5.框架搭建，完成登录注册功能  6.完成数据库设计  7.集成测试、单元测试、系统测试 | 1.开发API规范  2.基本框架构建  3.数据库构建  4.测试报告  5.燃尽图  6.进度汇报  7.bug汇报 | |
| Sprint1 | 7.1 – 7.13 | 1.Android基础框架构建  2.实现圈子相关功能：用户可搜索加入、查看、管理圈子  3.实现收发通知功能  4.单元测试 、集成测试、系统测试 | 1.App雏形  2.管理员页面  3.测试报告  4.燃尽图  5.进度汇报  6.bug汇报 | |
| Sprint2 | 7.14 – 7.22 | 1.私信功能的实现  2.事务管理功能的实现  3.Windows管理员界面的实现  4.已完成功能测试,系统性测试,压力测试 | 1.服务器代码完成  2.App代码完成  3.测试报告  4.燃尽图  5.进度汇报  6.bug汇报 | |
| Sprint3 | 7.25 – 8.7 | 1.用户使用反馈调研  2.改进  3.成果交付整理 | | 1.bug汇报  2.测试报告  3.调研汇报 |